**新沂市土壤污染治理与修复成效**

**综合自评估报告**

**委托单位：徐州市新沂生态环境局**

**编制单位：江苏徐海环境监测有限公司**

**二O二O年十一月**

**目录**

[1 概述 1](#_Toc29333)

[1.1 工作背景 1](#_Toc25701)

[1.2 评估目的 4](#_Toc22370)

[1.3 评估对象 5](#_Toc26512)

[1.3.1 目标任务完成情况 5](#_Toc29762)

[1.3.2 土壤污染防治政策制度等建设情况 5](#_Toc27751)

[1.3.3 建设用地土壤环境管理情况 5](#_Toc26492)

[1.3.4 农用地土壤环境管理情况 5](#_Toc20772)

[1.4 评估技术路线 6](#_Toc13091)

[2 评估内容 10](#_Toc2081)

[2.1 安全利用率完成情况 10](#_Toc14464)

[2.1.1 受污染耕地安全利用率完成情况 10](#_Toc20080)

[2.1.2 污染地块安全利用率完成情况 11](#_Toc4967)

[2.2 政策制度建设落实情况 12](#_Toc31842)

[2.2.1 地方性政策法规、规划方案出台情况 12](#_Toc30015)

[2.2.2 部门间协调机制建立与落实情况 21](#_Toc7401)

[2.2.3 从业单位监管机制建立情况 23](#_Toc9754)

[2.3 建设用地土壤管理情况 24](#_Toc9518)

[2.3.1 疑似污染地块名单的建立情况 24](#_Toc18023)

[2.3.2 污染地块名录的建立和社会公开情况 34](#_Toc31758)

[2.3.3 评审制度落实以及相关报告方案社会公开与备案情况 36](#_Toc28953)

[2.3.4 暂不开发利用污染地块风险管控情况 37](#_Toc27172)

[2.3.5 再开发利用污染地块治理与修复情况 37](#_Toc26603)

[2.3.6 风险管控和修复名录地块的监督管理工作开展情况 40](#_Toc8081)

[2.3.7 部门信息沟通机制和联动监管机制建设和运行情况 41](#_Toc25246)

[2.4 农用地土壤环境管理情况 42](#_Toc9382)

[2.4.1 农用地土壤污染风险监测情况 42](#_Toc8564)

[2.4.2 耕地土壤环境质量类别划分工作情况 43](#_Toc29964)

[2.4.3 优先保护类耕地保护措施落实情况 46](#_Toc9264)

[2.4.4 安全利用类耕地安全利用措施落实情况 47](#_Toc16687)

[2.4.5 严格管控类耕地管控措施落实情况 48](#_Toc12896)

[2.4.6 受污染耕地治理与修复情况 48](#_Toc28656)

[2.5 土壤污染重点监管单位土壤环境管理情况 50](#_Toc1734)

[2.5.1 土壤污染重点监管单位名录更新与公开情况 50](#_Toc2790)

[2.5.2 有毒有害物质排放报告制度落实情况 53](#_Toc16139)

[2.5.3 土壤污染隐患排查制度落实情况 54](#_Toc20925)

[2.5.4 土壤及地下水自行监测及公开制度落实情况 56](#_Toc31279)

[2.5.5 企业新改扩建及退出土壤污染状况调查制度落实情况 60](#_Toc21875)

[2.5.6 企业拆除活动土壤污染防治制度落实情况 62](#_Toc9038)

[2.5.7 企业相关法定义务在排污许可证中载明落实情况 64](#_Toc17017)

[2.5.8 企业周边土壤和地下水监测工作开展情况 65](#_Toc5041)

[2.6其他情况 66](#_Toc30993)

[2.6.1 土壤污染防治相关能力建设情况 66](#_Toc20038)

[2.6.2 土壤污染风险管控和治理与修复的环境、经济、社会效益评估 69](#_Toc19803)

[2.6.3 公众满意度调查情况 70](#_Toc26609)

[3 结论及建议对策 73](#_Toc21732)

[3.1 总体情况 73](#_Toc2903)

[3.2 主要问题及原因分析 77](#_Toc5575)

[3.2.1 宣传教育和公众参与工作需要进一步强化 77](#_Toc15378)

[3.2.2 产业结构偏重，土壤环境负荷强度高 77](#_Toc19342)

[3.2.3 基层土壤污染防治监管体系需进一步加强 77](#_Toc23664)

[3.3 对策建议 78](#_Toc22655)

[3.3.1 进一步开展宣传教育，加强社会监督 78](#_Toc21025)

[3.3.2 继续强化土壤污染源头防控，强化工矿企业土壤污染源头防控 78](#_Toc28157)

[3.3.3继续健全基层土壤污染防治监管体系 79](#_Toc18832)